##### Załącznik  Nr 17

do sprawozdania rocznego

budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

za  2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  UJĘTYCH  W

WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA                                                           NA LATA 2022-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok została uchwalona

Uchwałą Nr XXXI/297/21  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r.,

zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXXIII/307/22 z dnia 24.02.2022 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/311/22 z dnia 22.03.2022 r.

- Uchwałą Nr XXXV/335/22 z dnia 31.03.2022 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/342/22 z dnia 26.04.2022 r.,

- Uchwałą Nr XXXVII/356/22 z dnia 23.05.2022 r.,

- Uchwałą Nr XXXVIII/374/22 z dnia 14.06.2022 r.,

- Uchwałą Nr XXXIX/377/22 z dnia 12.07.2022 r.,

- Uchwałą Nr XL/387/22 z dnia 29.09.2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 51/22 z dnia 11.10.2022 r.,

- Uchwałą Nr XLI/399/22 z dnia 25.10.2022 r.,

- Uchwałą  Nr XLIII/408/22 z dnia 29.11.2022 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/416/22 z dnia 20.12.2022r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi                                                              79.482.529,70 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości          		            	            78.262.641,14 zł

- dochody majątkowe w wysokości                                                  1.219.888,56 zł

- w tym ze sprzedaży majątku w wysokości                           500.000,00 zł

2. Dochody zrealizowano w 97,16% planu w wysokości                                  77.224.944,65 zł

w tym:

- dochody bieżące w 97,83% planu w wysokości                          76.566.688,96 zł

- dochody majątkowe w 53,96% planu w wysokości                         658.255,69 zł

- w tym ze sprzedaży majątku                                     	   511.513,53 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.219.888,56 zł, wykonano w kwocie           658.255,69 zł tj. 53,96% planu w tym:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 500.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 508.777,23 zł tj. 101,76% planu,

3.2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

na plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.736,30 zł.

3.3 .Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                            na plan w wysokości 600,00 zł, wykonano dochody w wysokości 1.348,78 zł, tj. 224,80% planu,

3.4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków  o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw         i Pomorza 2.0”  na plan w wysokości 47.373,10 zł, wykonano dochody w wysokości 29.523,07 zł              62,32% planu.

3.5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” na plan w wysokości 62.571,00 zł, wykonano dochody w wysokości              62.571,00 zł, tj. 100% planu.

3.6. Dotacja celowa  otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan w wysokości 38.728,31 zł, wykonano dochody w wysokości 38.728,31 zł, tj. 100 % planu (fundusz sołecki za 2021 rok).

3.7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  w tym dofinansowanie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 259.025,15 zł, brak wykonania dochodów.

3.8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Budowę ogólnodostępnej  i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” na plan  w wysokości 202.679,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji                                        w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”                   na plan w wysokości 14.571,00 zł, wykonano dochody w wysokości 14.571,00 zł, tj. 100% planu.

3.10. Dotacja celowa  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w tym dofinansowanie na „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 94.341,00 zł, brak wykonania dochodów.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi					       87.243.800,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości					        75.635.630,69  zł

- wydatki majątkowe w wysokości				        11.608.169,62  zł

Wydatki zrealizowano w 83,35% planu  w wysokości		                                  72.715.491,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące w 88,26% planu w wysokości			        66.759.619,26 zł

- wydatki majątkowe 51,31 % planu w wysokości		          5.955.872,48 zł

5. Wynik budżetu                                                                                                             4.509.452,91 zł

6. Przychody budżetu   zaplanowano w wysokości				        11.504.268,48 zł                wykonano w wysokości 3.553.202,57 zł tj.30,89% planu,

7.Planowane do spłaty raty  pożyczek i kredytów  w wysokości 3.742.997,87 zł, na dzień                                           31 grudnia   2022 r. zostały spłacone w kwocie 3.742.997,87 zł.

8.Stan zadłużenia Gminy  na 31.12.2022 r. wynosi 11.370.448,66 zł co w relacji                                         do wykonanych dochodów  stanowi  14,72% zadłużenia gminy.

| Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie w tym z zaciągniętych: – kredytów bankowych 1.749.763,30 zł – pożyczek w EFRWP w Warszawie 192.520,35 zł – pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 9.428.165,01 zł | 11.370.448,66 zł |
| --- | --- |
| 1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, | 1.749.763,30 zł |
| 2) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza, | 738.014,03 zł |
| 3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza, | 1.740.992,75 zł |
| 4) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie, | 33.890,00 zł |
| 5) pożyczka- budowa kolektora tłocznego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin, | 4.276.156,13 zł |
| 6) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin, | 1.874.057,10 zł |
| 7) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa, | 15.055,00 zł |
| 8) pożyczka - z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej, | 192.520,35 zł |
| 9) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna | 750.000,00 zł |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi                 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.            o finansach publicznych  z tego:

- wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2022 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2028 roku. Podpisano  umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Gminą  Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020              i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są  w wysokości 1.540,80 zł, i są przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2022 roku na plan w wysokości 736,16 zł, wykonano wydatki        w kwocie 558,44 zł, tj. 75,86% planu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – zaplanowany okres realizacji przypada na lata 2023-2028. Koszty trwałości projektu  w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł. Gmina posiada umowę nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00                o powierzenie grantu na wykonanie tego projektu, który jest współfinansowany                                   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla rynku Pracy, Gospodarstwa i Edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 32.559,96 zł, wykonano wydatki w wysokości 32.559,96 zł, tj. 100 % planu.

„ERASMUS+ Program wspierający wymianę edukacyjną” – projekt jest realizowany  przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.432,00 zł, w  tym  na  2022 rok zaplanowano kwotę 245.432,00 zł. Gmina posiada umowę nr 2020-1-PL01-KA101-079077. ERASMUS + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.            W ramach projektu kadra pedagogiczna weźmie udział w zagranicznej mobilności zawodowej. Na plan w wysokości 245.432,00 zł, brak wykonania wydatków.                    Projekt zaplanowany do realizacji w roku 2023.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”- projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.612,10 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 13.841,30 zł a na 2023 zaplanowano limit wydatków w wysokości 5.770,80 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.841,30 zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu zaplanowano zakup opasek wraz z usługą abonamentową w celu monitorowania zdrowia mieszkańców gminy.

- wydatki majątkowe

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw                    w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” -  okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.098.754,00 zł. W tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 3.014.934,00 zł a na 2023 r. wynosi 30.000,00 zł. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa  na kwotę 48.900,00 zł               a w 2021 roku została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4.920,00 zł. Aktualizację dokumentacji projektowej wykonano na podstawie umowy              Nr 032.58.2022  na kwotę 5.166,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy Nr 272.5.2022 zawartej w 2022 r. z firmą KADA-BIS  na wykonanie prac budowlanych na kwotę 2.915.100,00 zł z terminem wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta jest umowa             Nr 032.53.2022 na kwotę  49.000,00 zł. Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy            Nr 01117-6935-UM0211608/20 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą             w Toruniu w wysokości 202.679,00 zł, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.Realizowana inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki wykonano w wysokości 398.347,92 zł, tj. 13,21 % planu.

„Wdrożenie Systemu  e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw           i Pomorza 2.0”- łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane. Zadanie zaplanowane do realizacji na 2023 rok.

„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł. Na  rok 2022 zaplanowano kwotę 34.733,03 zł, wykonano wydatki w kwocie 34.733,03 zł, tj. 100% planu. Projekt został zakończony.

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) Wydatki bieżące

„Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Kobylarnia, Brzoza, Januszkowo i Dziemionna oraz dla części wsi Nowa Wieś Wielka i Prądocin” okres realizacji umowy obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 57.810,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 49.138,50 zł a na 2023 rok wynosi 8.671,50 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy Nr 032.71.2022 z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Spółka z o.o. na kwotę 57.810,00 zł z terminem wykonania do 31 stycznia 2023 roku. Wydatki wykonano          w wysokości 35.670,00 zł, tj.72,59% planu.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.534.742,48 zł . Wydatki wykonano w wysokości 2.771.501,49 zł. Na wykonanie powyższej usługi została zawarta umowa Nr 272.7.2022 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.  z terminem realizacji od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia                   30 czerwca 2023 r.

„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”-. łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zaplanowano w wysokości 980.000,00 zł, w tym limit wydatków dla realizacji zawartej umowy z przewoźnikami obejmuje okres od września     2022 roku do czerwca 2023 roku. Dla tych  umów wydatki  zaplanowano                                       w wysokości  380.000,00 zł, a wykonano w kwocie 250.465,96 zł tj.65,91% planu.

b) wydatki majątkowe

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”            Gmina Nowa Wieś Wielka bierze udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które jest realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą            4.043.800,00 zł. Na realizację tej inwestycji zawarto porozumienie Nr ID-III.041.80.2021             o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej           w formie dotacji celowej w wysokości 4.043.800,00 zł.

„Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 555.037,20 zł w tym limit na 2022 rok wynosi 542.138,20 zł. W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 12.899,00 zł. W 2021 roku podpisano umowę                         Nr 272.15.2021 z firmą „AFABRE” Spółka z o.o. na wykonanie tej  inwestycji na kwotę 527.844,46 zł z terminem wykonania do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa nr 032.46.2022  zawarta z  firmą „Nasza Przyszłość” na kwotę 9.000,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. Wydatki wykonano w wysokości 540.138,19 zł,                     tj. 99,63% planu.

„Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki                nr 64/3 w miejscowości Brzoza”-okres realizacji obejmuje lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 301.339,69 zł w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 291.339,69 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 10.000,00 zł. Na realizację tej inwestycji zawarto umowę nr 272.20.2022 z firmą PRODIB na kwotę 267.439,69 zł, oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.900,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 291.317,38 zł, tj.99,99% planu.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”- okres realizacji obejmuje lata         2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 178.530,01 zł w tym limit wydatków na   2022 rok wynosi 165.000,01 zł, zostało zrealizowane za kwotę 165.000,00 zł. W 2021 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z zawartą w 2021 r. z firmą „ELPERIA”  umową                            Nr 032.192.2021 na kwotę 159.000,01 zł z terminem realizacji do 30.04.2022 r. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg              w wysokości 139.092,00 zł.

„Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 256.700,00 zł. W 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 6.700,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% na podstawie zawartych umów:               Nr 272.3.2022  z firmą „Argon” na kwotę 175.239,33 zł na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz umowy nr 272.4.2022 oraz aneksu  zawartego z firmą BDB INVESTMENTS na wykonanie nowego trawnika w                            o pow. 1.150,16 mkw za kwotę 74.760,67 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 250.000,00 zł w ramach naboru wniosków nr 3/2020/RFIL. Na 2022 rok została zaplanowana kwota 250.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 250.000,00 zł. tj. 100 % planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni”-okres realizacji zaplanowano na lata          2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.137.314,69 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 1.042.189,00 zł, limit 2023-2.000.000,00 zł limit 2024 – 3.000.000,00 zł.          W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 42.389,71 zł tj. 4,07 % planu.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 557.810,00 zł, w tym limit 2022- 41.647,80 zł limit 2023-180.000,00 zł, limit 2024-320.000,00 zł. W 2021 r. zawarto  z firmą „STERN” umowę                 nr 272.12.2021 na kwotę 57.810,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  z terminem wykonania i odbioru dokumentacji – 12 miesięcy  od daty podpisania umowy. Wydatki wykonano w wysokości 34.015,76 zł, tj. 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa,                  ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, Plażowa)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 446.344,00 zł, w tym limit na rok 2022 wynosi 287.008,30 zł a na 2023 rok wynosi 150.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową  na podstawie umowy  nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą „STERN” z terminem wykonania i odbioru dokumentacji                 – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wydatki wykonano w wysokości 37.203,84 zł,      tj. 86,89% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 108.979,00 zł, w tym limit              na 2022 rok wynosi 6.285,30 zł a na 2023 rok wynosi 100.000,00 zł. W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie zawartej w 2021 r. z firmą „STERN” umowy nr 272.12.2021 na kwotę 8.979,00 zł z terminem wykonania i odbioru dokumentacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wydatki wykonano w wysokości 5.298,05 zł, tj. 84,29% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola)”-okres realizacji obejmuje lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.801.177,00 zł w tym na rok 2022 zaplanowana jest kwota 201.177,00 zł                       na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków                                    na 2023-150.000,00 zł, 2024-450.000,00 zł, limit na 2025-450.000,00 zł,                           limit 2026-500.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 65.032,20 zł, tj. 32,33% planu.

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 94.341,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr 272.11.2022 z Biurem Projektów Drogowych s.c. Limit  wydatków na 2022-20.000,00 zł, limit 2023-74.341,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 18.868,20 zł, tj. 94,34% planu.

„Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.250.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 250.000,00 zł., limit 2023-2.500.000,00 zł, limit 2024-2.500.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 27.498,40 zł, tj. 11,00 % planu. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na wynoszą 2.120.308,20 zł w tym limit wydatków na 2022 - 400.000,00 zł, na 2023-1.720.308,20 zł. Wydatki wykonano                    w wysokości 1.004,60 zł. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata    2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 508.000,00 zł,  w tym limit wydatków     2022-400.000,00 zł, limit 2023-108.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9,16% planu na opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pieca. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 58.425,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.18.2022 zawartej z firmą „MBZ Andler, Tomczak”. Wydatki wykonano w wysokości  11.685,00 zł  tj. 97,38% planu.

„Budowa drogi  od DW254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 134.070,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów  z firmą „MBZ Andler, Tomaczak”. Pozostała kwota  wydatków do zrealizowania  na rok 2023 wynosi 64.698,00 zł.

„Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą    138.707,10 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Pozostała kwota  wydatków do zrealizowania  na rok 2023 wynosi 55.482,84 zł.

„Budowa drogi w Kobylarni-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą    52.275,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Pozostała kwota  wydatków do zrealizowania  na rok 2023 wynosi 20.910,00 zł.

„Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej” - okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą  50.000,00 zł,      w tym limit 2022-21.845,00 zł limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

„Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” - okres realizacji obejmuje lata   2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą  50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,00 zł, limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

„Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptrucku toru łuczniczego wraz                z infrastrukturą towarzyszącą  - Brzoza-Północ”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą            50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,00, limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20,00 zł.

„Opracowanie projektu – Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej”-okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit                     2022-21.845,31zł limit 2023-28.154,89 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.